Bilag for SSA-L

Avtale om løpende tjenestekjøp

Bilag 1-9

Læringsplattform for Statens vegvesen

(Learning management system (LMS))

Saksnummer: 25/223727

Til deg som skal utfylle bilagene

Veiledende tekst for Leverandør

Dokumentet inneholder veiledende tekst/markering i bilagene der vi spesifikt ønsker at leverandør skal fylle ut. Den veiledende tekst/markering er angitt med grønn skrift.

Innhold

1.	Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	5

1.1	Om Statens vegvesen	5

1.2	Avtalens omfang	5

1.3	Oppdragsgivers kravspesifikasjon	9

1.4	Leveranser og bistand utover selve tjenesten	11

1.5	Krav til testing	16

1.6	Dokumentasjon og opplæring	16

1.7	Kundens krav til nøkkelpersonell	17

1.8	Service og vedlikehold	18

1.9	Videreutvikling og tilpasning etter leveringsdag	19

1.10	Informasjonssikkerhet	20

1.11	Personopplysninger	20

1.12	Partenes rettigheter	20

2	Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten	21

2.1	Avtalens omfang	21

2.2	Tjenesten	21

3	Bilag 3: Etablering og gjennomføring av tjenesten	23

3.1	Plan for etableringsfasen	23

3.2	Besvarelse av Gjennomføringsevne	24

3.3	Godkjenningsprøve og leveringsdag	25

3.4	Organisering i etableringsfasen	26

3.5	Leveransefrist og leveransemelding	26

3.6	Dokumentasjon og opplæring	26

4	Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner	28

4.1	Leverandørens ansvar for tjenesten	28

4.2	Økonomisk kompensasjon for brudd på avtalt tjenestenivå	29

5	Bilag 5: Administrative bestemmelser	30

5.1	Samhandling og møter	31

5.2	Lønns og arbeidsvilkår	31

5.3	Skriftlighet	31

5.4	Avtalens varighet	32

5.5	Personopplysninger	32

6	Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser	34

6.1	Vederlag	34

6.2	Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser	35

6.3	Prisendringer	35

6.4	Reise og utlegg	36

6.5	Avbestilling	36

6.6	Partenes plikter i avslutningsperioden	36

7	Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten	37

8	Bilag 8: Endringer av avtalen etter avtaleinngåelsen	38

9	Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser	39

9.1	Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser	39

- Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Kundens krav fremgår samlet av dette bilaget, tilhørende vedlegg (funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, m.fl.), samt leveransebeskrivelser og øvrige krav i kapittel 1.2–1.12. Leverandøren skal sikre at alle disse kravene ivaretas i tilbudet.

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen (Kunden) er underlagt Samferdselsdepartementet og arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert fram, og har ansvar for å forvalte, planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riksvegnettet. I tillegg er etaten tilsynsmyndighet med kjøretøy og trafikanter.

Kunden har ca. 5000 ansatte, og består av Vegdirektoratet og seks divisjoner. Etaten ledes av en vegdirektør og hver divisjon ledes av divisjonsdirektører. Informasjon om Statens vegvesens virksomhet finnes på våre hjemmesider og i Årsrapport 2024.

Avtalens omfang

Statens vegvesen (Kunden) ønsker tilbud på levering av en løsning (læringsplattform/LMS) som skal understøtte virksomhetens behov som beskrevet i det samlede konkurransegrunnlaget.

Formål med anskaffelse

Formålet med anskaffelsen er å få etablert en fremtidsrettet læringsplattform som dekker behovene til Statens vegvesen (SVV) og eksterne relasjoner.

Ny læringsplattform skal støtte:

- Opplæring og utvikling av etatens egne ansatte

- Opplæring av innleide konsulenter og vikarer

- Opplæring av eksterne som er ansatt i andre virksomheter, når det fra etatens side er krav eller interesse for at de har nødvendig kompetanse for deres oppgaveutførelse

En ny læringsplattform vil samle flere systemer i én løsning, noe som forenkler drift, senker kostnader og gir økt funksjonalitet for Statens vegvesen.

Den nye læringsplattformen skal være en del av en digital verdikjede for medarbeiderutvikling, kompetansestyring og bemanningsplanlegging, og den skal avgi rikt med data for analyseformål og datadrevet kompetanseledelse.

SVV ønsker en skybasert standardtjeneste der er etablert og utprøvd i markedet og som oppfyller all relevante lovkrav knyttet til personvern, arkivloven og informasjonssikkerhet. SSV ønsker videre å kunne ta i bruk ny relevant funksjonalitet etter hvert som det utvikles i verktøyet.

Ønsket målbilde for anskaffelsen

Anskaffelsen skal bidra til å tilfredsstille følgende målbilde i størst mulig grad:

- Helhetlig læringsplattform for kontinuerlig kompetanseutvikling: Læringsplattformen skal være en helhetlig, brukersentrert og brukervennlig læringsplattform som styrker virksomhetens kompetanseutvikling gjennom tilgjengelig, engasjerende, relevant og datadrevet læring. Systemet skal muliggjøre kontinuerlig kompetanseløft, støtte individuelle læringsbehov, og gi administratorer og ledere innsikt som bidrar til strategiske beslutninger og målrettet utvikling av organisasjonen.

- Tilgjengelig og engasjerende læring for alle ansatte: Plattformen skal gjøre det enkelt for ansatte å finne, gjennomføre og følge opp relevant opplæring – uavhengig av rolle, lokasjon eller teknisk kompetanse. Læringstiltakene er tilgjengelig på alle enheter.

- Støtte for kontinuerlig læring og utvikling: Løsningen skal legge til rette for livslang læring gjennom fleksible læringsformer og personlig tilpasset innhold.

- Kunnskapsdeling og samarbeid: Plattformen skal stimulere til deling av erfaringer og beste praksis på tvers av organisasjonen, og støtte sosial læring gjennom diskusjonsfora, grupper og fagnettverk.

- God oversikt over HMS kurs og obligatoriske aktiviteter: Plattformen skal gi ledere, ansatte og styringsenhetene god oversikt over ansattes formelle kompetanse, i form av lovpålagte kurs og sertifiseringer, HMS kurs og andre obligatoriske aktiviteter pålagt av arbeidsgiver.

- Datadrevet utvikling og styring: Plattformen skal generere og tilgjengeliggjøre kompetansedata som gir virksomheten et solid beslutningsgrunnlag. Ledere og medarbeidere skal kunne bruke data til å identifisere kompetansegap, planlegge utviklingstiltak og trene på datadrevet tilnærming i praksis.

- Effektiv administrasjon og rapportering: HR, ledere og opplæringsansvarlige skal kunne administrere kurs, følge opp progresjon og hente ut innsikt gjennom gode rapporteringsverktøy og integrasjoner med øvrige HR-systemer.

- Fremtidsrettet og innovativt: Løsningen skal være fleksibel og kunne utvikle seg med organisasjonen, samt støtte integrasjon med fremtidige teknologier og læringsformer.

- Kunnskapsformidling til eksterne kursdeltakere: Plattformen skal kunne legge til rette for deling av kurs og kompetanse med våre eksterne samarbeidspartnere.

- Kunstig intelligens: Løsningen skal tilby personlig og skreddersydd læring for kursdeltakere. Løsningen genererer kursinnhold for å effektivisere kursproduksjon.

- Medarbeideroppfølging: Løsningen har mulighet til å sette mål for personlig utvikling, samt samvirke med systemstøtte for medarbeider- og utviklingssamtalersamtaler.

Dagens situasjon

Statens vegvesen bruker i dag læringsplattformen «Kilden» som hovedportal for kurs og faglige arrangementer. Plattformen er hovedsakelig for ansatte, men tilbyr i noen tilfeller opplæring til eksterne. Det var i 2025 297 aktive e-læringskurs i Kilden med 18.500 ansatte som fullførte e-læringskursene. I 2025 ble det også arrangert 318 ulike samlingsbaserte kurs og fagarrangementer. «Kilden» er integrert i etatenes systemportefølje, og eies av Fellesfunksjoner og HR, ved HR og utvikling.

«Kilden» er basert på en anskaffet ekstern tjeneste fra Storyboard AS, der tjenesteavtalen utløper i 2027. HR og utvikling har derfor startet arbeidet med å forberede konkurransegrunnlag for ny anskaffelse av læringsplattform.

Etaten bruker Articulate 360 (Storyline og Rise), Junglemap og Vyond til produksjon av e-læring, nanolæring og animasjoner. Disse tjenestene er ikke integrert i Statens vegvesens systemportefølje, men brukes som separate verktøy.

Parallelt med «Kilden» er det etablert en egen læringsportal, «Kurs- og kompetanseportal for arbeidsvarsling og vinterdrift», levert av Apropos Internett AS/Dossier, og eid av divisjon Transport og samfunn. Portalen ble anskaffet i 2023 med en avtale på 3-6 år. Portalen brukes hovedsakelig av eksterne kursdeltakere, men også av ansatte i Statens vegvesen.

I tillegg til læringsaktiviteter som Statens vegvesen selv utvikler og tilbyr, benytter etaten seg av eksterne kursleverandører som tilbyr kurs på egen plattform.

Utover dette, er det ikke identifisert flere læringsplattformer/LMSer i bruk i Statens vegvesen. Det er imidlertid betydelig bruk av Excel o.l. for å føre kompetanseoversikt manuelt i de forskjellige fagmiljøene. I tillegg er det utviklet en digital opplæringslogg som er laget for å forvalte kompetanseinformasjon innenfor et spesifikt område med høye krav til kompetansestyring.

Figur LMSets plassering i systemlandskapet

Storyboard LMS mottar brukerinformasjon og organisasjonsinformasjon fra tilgangsstyring/brukerprovisjonering. LMS avgir informasjon om gjennomførte læringsaktiviteter som e-læringer og samlinger, til læringsloggen i Servicenow. Servicenow inneholder oversikter over jobbfamilier og jobbroller, ferdighetstabeller, og ansattknytninger til begge, men disse avgis p.t. ikke til LMS.

| Bruker | Beskrivelse | Antall |
| --- | --- | --- |
| Brukere ansatt i SVV (SSO) | Antall ansatte i Statens vegvesen som skal kunne bruke løsningen (SSO) | Ca 5 300 |
| Administratorer (SSO) | Antall administratorer, inngår i antall brukere (SSO) | Ca 400 |
| Ledere (SSO) | Antall ledere med personalansvar, inngår i antall brukere (SSO) | Ca 400 |
| Innleide og konsulenter (SSO) | Antall innleide og konsulenter med SVV-ident, men som ikke inngår i antall brukere over | Ca 1 100 |
| Eksterne brukere av kilden | Eksterne brukere hovedsakelig fra kommuner, fylkeskommuner og ulike entreprenører. De tar e-læringskurs, melder seg på webinarer og konferanser. Ca 2500 kursgjennomføringer årlig, pålogging via ID-portalen. | Ca 1 100 |
| Eksterne brukere av «Kurs- og kompetanseportal for arbeidsvarsling og vinterdrift» | Personer primært i andre virksomheter som skal gjennomføre SVV-opplæring innenfor området. Portalen inneholder 350.000 kompetansebevis. Det er ca 15.000 kompetansebevis som utstedes årlig. Bruksmønsteret er sesongbasert. Det er uklart hvor mange brukere det er av løsningen. Pålogging via ID-portalen. | Ca 15 000 kompetansebevis utstedes årlig, antall brukere uklart. |

Oppdragsgivers IKT-arkitektur

Arkitekturskissen viser ønsket dataflyt til og fra læringsplattformen, se Bilag 1 vedlegg 4 - Arkitekturskisse. Detaljer om integrasjoner og dataflyt finnes i bl.a. i Bilag 1 vedlegg 3 - LMS Integrasjoner.

Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Målsetning

Statens vegvesen har som mål å anskaffe en moderne, brukervennlig og fremtidsrettet læringsplattform som skal styrke kompetanseutviklingen, fremme kunnskapsdeling og støtte etatens strategiske mål (se vedlagt strategidokument) både nå og i fremtiden, i samsvar med det samlede konkurransegrunnlaget.

Løsningen skal understøtte Statens vegvesens Rammeverk for kompetanseutvikling (Bilag 1 vedlegg 6 - Rammeverk for kompetanseutvikling i Statens vegvesen), som setter retningslinjer for kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere i organisasjonen. Rammeverket vil kontinuerlig videreutvikles og tilpasses etatens behov.

Læringsplattformen vil også inngå som en del av en fremtidig digital verdikjede for fremtidige helhetlige prosesser, rammeverk og teknologiske løsninger for kompetanse- og bemanningsstyring. Hensikten er å sikre riktig kompetanse på rett sted og samtidig styrke styring, mobilitet, utvikling og ressursutnyttelse i Statens vegvesen, med medarbeidernes kompetanseutvikling som en integrert del.

Det kan derfor finnes relevant funksjonalitet som ikke direkte omtales i konkurransegrunnlaget, men som likevel kan være aktuell for Statens vegvesen. Leverandører oppfordres til å synliggjøre slike forhold i sine tilbud.

Veiledning til kravspesifikasjon

For en nærmere beskrivelse av Statens vegvesens krav og behov, vises det til Bilag 1 vedlegg 1 – Funksjonelle krav, og Bilag 1 vedlegg 2 – Ikke‑funksjonelle krav. Disse er strukturert som beskrevet nedenfor. Det finnes også flere vedlegg som er en del av konkurransegrunnlaget.

| Arkfane | Innhold |
| --- | --- |
| Forklaring | Veiledning og forklaring for utfyllelse av kravspesifikasjonen |
| Funksjonelle krav | SVV sine krav bl.a. på følgende områder: - Brukerprofiler og tilgangsstyring - Brukskvalitet, tilpasning og support - Data og analyse - Ekstern kompetanseportal - Innholdsoversikt, søk og anbefalinger - Kommunikasjon og samhandling - Produksjon, innhold og metadata - Tildeling, påmelding, progresjon og historikk |
| Ikke-funksjonelle krav | SVV sine krav bl.a. på følgende områder: - Applikasjoner og IKT Tjenester - Arkitektur - Bruk av basis infrastruktur - Brukskvalitet - Databeskyttelse - Eierskap - Identitet- og tilgangsstyring - Logging og overvåkning - Migrering og sameksistens - Nettverkssikkerhet - Personvern - Sikkerhet i løsningen - Tilgjengelighet, ytelse og skalerbarhet - Utvikling |

Leveranser og bistand utover selve tjenesten

Frem til leveringsdag

| # | Leveranser | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| L01 | Oppstartsfasen gjennomført med felles testplan og akseptansekriterier | Leverandøren skal fasilitere og gjennomføre oppstartsfasen i samarbeid med Kunden. Formålet er å sikre en felles forståelse av krav, tekniske forutsetninger og planen for etableringsfasen. Oppstartsfasen skal være dokumentert og godkjent av Kunden før konfigurasjonsarbeid starter. Det skal her utarbeides en felles testplan og akseptansekriterier, godkjent av Kunden, basert på Kundens testmetodikk. Akseptansekriteriene skal være entydige og målbare og danne grunnlag for godkjenningsprøven. Definition of Ready og Definition of Done skal benyttes som kvalitetsprinsipper. Videre skal Leverandør som del av denne fasen bekrefte at tekniske forutsetninger (API-er, autentisering, endepunkter) er verifisert. I oppstartsfasen skal Leverandøren gi Kundens deltakere i implementeringsprosjektet nødvendig opplæring i løsningen for effektiv prosjektgjennomføring. |
| L02 | Gjennomføre behovsanalyse og forankring med divisjoner og fagmiljøer for å definere hensiktsmessige læringsflater, roller, struktur og prinsipper for innholdsforvaltning. | Leverandøren skal gjennomføre en strukturert behovsanalyse og sikre god forankring med divisjoner og fagmiljøer for å definere hensiktsmessige læringsflater, tydelige roller, en egnet struktur og prinsipper for innholdsforvaltning. Arbeidet skal omfatte en helhetlig analyse- og forankringsfase som avklarer hvordan læringsflater bør organiseres på tvers av divisjoner og kompetanseområder. Dette inkluderer fasiliterte workshops og innsiktsarbeid med relevante fagmiljøer for å identifisere brukergrupper, læringsbehov, ønsket struktur, rolle- og redaktørbehov samt kriterier for tilgangsstyring og innholdsforvaltning. Basert på dette skal leverandøren utarbeide en anbefalt overordnet læringsarkitektur som ivaretar brukskvalitet, konsistens og fleksibilitet, og sikre nødvendig organisatorisk forankring. Resultatet skal dokumenteres og fungere som styrende grunnlag for etablering av læringsflater i LMS‑et. Se L07. |
| L03 | Løsningen konfigurert i henhold til SVVs krav og leverandørens løsningsbeskrivelse. | Leverandøren skal være ansvarlig for å etablere, konfigurere og teste løsningen i henhold til SVVs krav og leverandørens løsningsbeskrivelse, og bidra med relevant faglig kompetanse. Leverandøren skal sikre en god prosess med Kunden for å oppnå en omforent forståelse av kravene, jf. vedlegg 2. I denne fasen skal Leverandøren opptre som rådgiver og anbefale beste praksis, slik at løsningen konfigureres på en måte som gjenspeiler dette |
| L04 | Rollebasert tilgangsstyring etablert med støtte for SVVs SSO‑mekanismer. | Leverandøren skal etablere og teste nødvendige integrasjoner for rollebasert tilgangsstyring med støtte for SVVs SSO‑mekanismer, og sikre tett dialog med SVVs fagressurser slik at etatens etablerte mekanismer og sikkerhetspolicies ivaretas. Se Bilag 1 vedlegg 3 – LMS Integrasjoner. |
| L05 | Integrasjon mot Servicenow etablert for synkronisering av roller, ferdigheter og læringslogg. | Leverandøren skal etablere og teste integrasjon mot ServiceNow for synkronisering av roller, ferdigheter og læringslogg. Leverandøren skal sikre tett dialog med SVVs fagressurser slik at etatens etablerte mekanismer og policies ivaretas. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med SVVs kompetanseteam og Servicenow‑team. Se Bilag 1 vedlegg 3 – LMS Integrasjoner. |
| L06 | Integrasjon mot Power BI etablert. | Leverandøren skal etablere og teste integrasjoner mot Power BI som beskrevet i Bilag 1 vedlegg 3 – LMS Integrasjoner. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med SVVs Power BI‑team og HR‑analyseteam. |
| L07 | Læringsflater konfigurert i tråd med den forankrede læringsarkitekturen, inkludert struktur, inndeling, rolle- og redaktørmodeller, tilgangsnivåer og prinsipper for innholdsforvaltning. | Når den tekniske etableringen av skytjenesten og nødvendige integrasjoner er fullført, skal leverandøren konfigurere læringsplattformen i tråd med de godkjente læringsflatene. Dette innebærer å etablere struktur og inndeling per divisjon og kompetanseområde, samt å sette opp navigasjonslogikk, tilgangsnivåer og rolle- og redaktørmodeller som støtter både lokal og sentral forvaltning. Leverandøren skal sikre at læringsflatene utformes i henhold til krav til brukskvalitet, universell utforming og konsistent innholdsorganisering, og definere styringsprinsipper for vedlikehold og videreutvikling. Leveransen skal inkludere nødvendig dokumentasjon og veiledning som grunnlag for drift og forvaltning av læringsflatene. Arbeidet skal utføres i samarbeid med SVVs kompetanseteam og, ved behov, eksisterende leverandør av «Kilden». Se L02. |
| L08 | Migrert læringsinnhold og læringsdata fra Kilden til ny LMS‑løsning. | Leverandøren skal gjennomføre migrering av læringsinnhold og læringsdata fra Kilden til ny LMS‑løsning, inkludert kartlegging, kvalitetssikring, konvertering, strukturering og sikker overføring av alle relevante kurs, brukere og historiske data. Leveransen skal sikre fullverdig migrering av innhold, metadata, tilgangsstrukturer og historikk, og innholdet skal standardiseres og eventuelt konverteres for optimal funksjon i ny plattform. Det skal etableres en dokumentert og sikker migreringsprosess som ivaretar dataintegritet, personvern og sporbarhet. Leveransen skal omfatte testing, validering og kontroll av at alt innhold er korrekt overført og fungerer i tråd med krav og ønsket målbilde. Arbeidet skal utføres i samarbeid med SVVs kompetanseteam og, ved behov, eksisterende leverandør av «Kilden». |
| L09 | Kurs- og opplæringsdokumentasjon levert og tilgjengeliggjort, administratorer og superbrukere opplært og klare for drift og forvaltning. | Leverandør har levert og tilgjengeliggjort kurs- og opplæringsdokumentasjon som beskrevet i kapittel 1.6. Leverandøren har gjennomført rollebasert opplæring for nøkkelpersoner i SVV, slik at administratorer og superbrukere kan tilpasse og forvalte løsningen etter beste praksis. Se kapittel 1.6 for nærmere spesifikasjon. |
| L10 | Planlagt, gjennomført og dokumentert akseptansetest iht. omforent testplan. | Leverandøren skal samarbeide med SVV om å utarbeide en detaljert plan for akseptansetest og godkjenning av løsningen, inkludert testing av import av data fra SVVs systemer og registre. Akseptansetesten skal gjennomføres og dokumenteres i henhold til omforent testplan. |

Etter leveringsdag

| # | Leveranser | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| L11 | Support og brukerstøtte etablert etter leveranse. | Leverandøren skal tilby support og brukerstøtte i avtaleperioden. Tilgangen til support skal være tilgjengelig for et definert utvalg brukere som avtales med SVV. |
| L12 | Bistand til endringer og tillegg i løsningen i avtaleperioden. | Leverandøren skal kunne bistå med endringer og etablering av tilleggsfunksjonalitet i løsningen etter Kundens forespørsel, til rabattert timepris. |

Opsjoner

Nedenstående leveranser er knyttet til opsjoner i SVV sin kravspesifikasjon som kan være aktuelle etter leveringsdagen, hvis det er tilbudt av Leverandøren.

| # | Leveranser | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| L21 | Kurs- og kompetanseportal for arbeidsvarsling vinterdrift og skred. | Kurs og kompetanseportalen for arbeidsvarsling, vinterdrift og skred (KKP) er i dag uavhengig og adskilt fra Kilden LMS. I KKP administreres kursarrangementer og tilhørende kompetanseregister med oversikt over personer som har gyldige tillatelser til å arbeide på norske veier. Ambisjonen til kunde er at KKP skal bli en del av nytt LMS etter at nåværende kontrakt utgår. KKP administreres av Kunde, men har eksterne kursholdere (godkjente samarbeidspartnere). Eksterne kursdeltakere melder seg på kurs i løsningen og interne ansatte melder seg på samme kurs via Kilden. Kursholdere godkjenner kursgjennomføring for hver enkelt påmelding, som igjen kvalitetssikres av kunde (administrator). Både interne og eksterne sluttbrukere henter ut kompetansebevis i løsningen. Opsjonen skal prises med følgende aktiviteter: - Egen læringsflate med design og læringsarkitektur - Migrering av læringsinnhold fra dagens KKP - Etablering av grensesnitt mot nytt nasjonalt kompetanseregister - Lisenskostnad for eksterne kursholdere (pris per lisens) - Lisenskostnad for eksterne kursdeltakere for uthenting av kompetansebevis (pris per lisens) Vellykket innføring av opsjonen er avhengig av gjennomført opsjon L22. Funksjonelle krav for eksterne kursholdere og sluttbrukere er markert i Bilag 1 vedlegg 1. Det vil være begrensninger for når på året en endelig migrering kan skje. |
| L22 | Etablere integrasjon med eTeori | Etablere integrasjoner med eTeori, som beskrevet i Se Bilag 1 vedlegg 3 - LMS Integrasjoner. |
| L23 | Integrert betalingsløsning som opsjon. | Leverandør kan tilby opsjonen som omfatter en integrert betalingsløsning for kursavgift, hotellopphold og konferansepakker, med støtte for forhåndsbetaling, kvittering, automatisk tilgangsstyring og fleksible betalingsmetoder for eksterne deltakere. Løsningen bør kunne levere nødvendig transaksjons‑ og regnskapsinformasjon til regnskapssystemer. Hvis tilbudt, bes leverandøren beskrive opsjonens funksjonalitet. Dette punktet inngår ikke i evalueringsgrunnlaget. |
| L24 | Integrasjon mot arkiv- og journalsystem Mime | Opsjonen omfatter etablering av integrasjon mot Statens vegvesens arkiv‑ og journalsystem Mime, som beskrevet i Bilag 1 vedlegg 3 – LMS Integrasjoner. |

Øvrige opsjoner

| # | Leveranser | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| L31-Ln | Øvrige opsjoner | Leverandøren kan spesifisere og tilby øvrige tjenester og funksjoner som anses relevante for Statens vegvesen i tilknytning til denne anskaffelsen. Disse opsjonene kan prises i Bilag 6. Dette punktet inngår ikke i evaluerings-grunnlaget. |

Krav til testing

Det skal utarbeides en omforent overordnet teststrategi og testplan basert på besluttede akseptansekriterier.

Jf. kapittel 3.3.

Dokumentasjon og opplæring

Avtalens punkt 3.4

Kurs- og opplæringsdokumentasjon som anvendes ved etableringen av løsningen, jf. Bilag 3, skal løpende vedlikeholdes av Leverandøren slik at det kan brukes ved introduksjon av nye brukere. Dokumentasjon og opplæringsmateriell skal være på norsk for sluttbrukere, og teknisk dokumentasjon kan leveres på engelsk.

Opplæringen skal dekke alle brukergrupper oppgitt i Bilag 1 vedlegg 1 – Funksjonelle krav, fane «Forklaring». Den skal være tilpasset de ulike rollenes behov og sikre tilstrekkelig kompetansenivå for både implementeringsprosjekt og løsningsforvaltning. Digitalt opplæringsmateriell skal være tilgjengelig og til enhver tid i tråd med gjeldende versjon av løsningen.

Opplæring av prosjektressurser i etableringsfasen

Leverandøren skal gjennomføre målrettet opplæring av Kundens prosjektressurser tidlig i etableringsfasen, jf. L01. Formålet er å sikre at prosjektet har tilstrekkelig kompetanse til å ta riktige beslutninger knyttet til løsningsdesign, struktur, roller og fremtidige arbeidsprosesser.

Opplæringen skal blant annet omfatte:

- funksjonell gjennomgang av standard løsning

- innføring i læringsarkitektur, tilgangsmodeller og konfigurasjonsmuligheter

- dokumentasjon som sikrer effektiv onboarding av nye prosjektressurser

Opplæringen skal gjennomføres som en del av L01, jf .kapittel 1.4.1.

Opplæring av nøkkelroller - administratorer og superbrukere

Leverandøren skal gjennomføre rollebasert opplæring for alle administrator- og superbrukerroller. Formålet er å sikre at Kundens nøkkelpersonell kan forvalte løsningen etter beste praksis.

Opplæringen skal dekke:

- oppsett og vedlikehold av læringsflater, strukturer, roller og tilgangsstyring

- administrasjon av læringsinnhold, metadata, rapportering og brukerstyring

- innholdsproduksjon (publisering, kvalitetssikring og vedlikehold av innhold)

- registrering og analyse av læringsaktiviteter, inkludert tilhørende funksjonelle prosesser

- driftsrelaterte oppgaver, feilretting og brukerstøtteprosedyrer

Opplæringen skal gjennomføres som en del av L07 og innen godkjenningsprøve, jf .kapittel 1.4.1.

Integrert systemstøtte til alle målgrupper

Leverandøren skal levere digitalt og selvbetjent systemstøtte som skal benyttes av et bredt spekter av sluttbrukere: ansatte, ledere, konsulenter og eksterne brukere.

Systemstøtten skal:

- tilbys på norsk, være selvforklarende og basert på beste praksis for universell utforming

- inkludere korte beskrivelser, steg-for-steg-innhold og FAQ

- kunne oppdateres av Kunden selv

Systemstøtten skal godkjennes som en del av L09, jf, kapittel 14.1.

Krav til dokumentasjon

Leverandør skal sørge for at systemdokumentasjon i Kundes løsning alltid er oppdatert. Dette inkluderer dokumentasjon av standardfunksjonalitet og eventuelle tilpasninger/tilleggsfunksjonalitet. Systemdokumentasjonen skal til enhver tid være ajourført og samsvare med versjonen i produksjon. Leverandøren skal i sin besvarelse redegjøre for hvilken type dokumentasjon som tilbys og utvikles i etableringsfasen og kontraktsperioden.

Kundens krav til nøkkelpersonell

Leverandøren skal fremlegge CV-er for tilbudt nøkkelpersonell i etableringsfasen. CV-en skal være oppdatert og gi et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetanse opp mot kravene i denne avtalen.

CV-en skal dokumentere følgende:

- Relevant utdanning og arbeidserfaring

- Sertifiseringer og kurs

- Roller og ansvar i tilsvarende prosjektet

Prosjektleder er definert som nøkkelpersonell og skal levere CV. I tillegg er det ønskelig at Leverandøren fremlegger CV for sentrale utviklere eller andre tekniske roller som vurderes som avgjørende for oppfyllelse av avtalen. Nøkkelpersonell defineres som personer som, på grunn av sin rolle, kompetanse, erfaring eller ansvar, er kritiske for leveransens kvalitet og gjennomføring, særlig i etableringsfasen.

Leverandøren kan benytte eget CV-format, forutsatt at all informasjon som fremgår av vedlagte Mal CV og punktene over er inkludert. Dersom Leverandøren velger eget format, skal strukturen være tydelig og informasjonen lett tilgjengelig.

Godkjenning av nøkkelpersonell

Kunden skal godkjenne nøkkelpersoner før kontraktsinngåelse. Godkjenning skjer på bakgrunn av CV og kan omfatte intervju, referansesjekk og eventuelle case-oppgaver for å verifisere kompetanse og leveranseevne. Nøkkelpersonell kan ikke starte arbeidet før godkjenning er gitt. Kunden kan avvise foreslått nøkkelpersonell dersom kompetansekravet ikke oppfylles.

Bytte av nøkkelpersonell

Ved skifte av nøkkelpersonell som skyldes Leverandøren, skal nytt personell ha tilsvarende eller bedre kompetanse. Leverandøren bærer kostnadene ved kompetanseoverføring til nytt personell. Kompetanseoverføringen skal ha en varighet på minimum ti (10) virkedager i Kundens lokaler og utføres sammen med personellet som skiftes ut. For nøkkelpersonell kan varigheten forlenges opptil tjue (20) virkedager. Dersom personellet som skiftes ut helt eller delvis ikke deltar i kompetanseoverføringen, skal opplæringsperioden forlenges tilsvarende. Leverandøren kan ikke fakturere nytt personell før kompetanseoverføringen er gjennomført.

Leverandørens operative kontaktperson/ Single Point of Contact (SPOC)

Leverandørens prosjektleder skal i etableringsfasen fungere som Kundens SPOC og ha ansvar for all operativ kommunikasjon, endringshåndtering og oppfølging av avtalt tjenestenivå. Denne rollen videreføres etter prosjektets avslutning og ut avtaleperioden. Leverandøren kan velge å beholde samme person i rollen eller utnevne en ny.

I drift- og forvaltningsfasen skal SPOC ha nødvendig myndighet til å:

- Bistå kunden med å identifisere og allokere tekniske ressurser med relevant kompetanse og erfaring for å oppfylle avtalens krav.

- Sikre at ressursallokering skjer på basis av kompetansebehov definert av Kunden, og ikke begrenses til Leverandørens tilgjengelige ressurser.

- Sikre kontinuitet i ressursallokeringen og kompetanse gjennom hele avtaleperioden.

Leverandøren skal dokumentere hvordan kompetansebehov dekkes, samt beskrive prosessen for eskalering dersom foreslåtte ressurser ikke oppfyller kravene. Denne SPOC skal angis i Bilag 5 og være tilgjengelig for Kunden gjennom hele avtaleperioden.

Service og vedlikehold

Oppgradering og vedlikehold etter Leveringsdag

Avtalens punkt 3.5

Leverandøren skal sikre stabil drift og vedlikehold av tjenesten i hele avtaleperioden. Dette omfatter:

Daglig drift og vedlikehold

- Løpende vedlikehold, inkludert sikkerhetsoppdateringer og feilretting.

- Overvåking og rapportering på tilgjengelighet og ytelse i henhold til kravene i dette bilaget.

- Hendelser og avvik skal håndteres i tråd med avtalte responstider.

Oppgraderinger og endringer

- Standardoppgraderinger og sikkerhetsoppdateringer skal utføres uten ugrunnet opphold.

- Vesentlige endringer i funksjonalitet eller integrasjoner skal varsles tidlig og behandles som endringsoppgaver i henhold til prosessene for endringshåndtering, jf. L13.

- Ved vesentlige oppgraderinger eller vesentlige feilrettinger etter leveringsdag, skal Kunden ha mulighet til å teste den oppdaterte versjonen av tjenesten i et oppdatert testmiljø før den tas i bruk i produksjonsmiljøet. Testmiljøet skal være tilkoblet og integrert med relevante SVV‑testmiljøer.

- Ved større oppgraderinger skal testmiljø etableres eller tilpasses slik at Kunden kan verifisere endringer.

- Leverandøren skal dokumentere konsekvensvurdering ved endringer og gjøre denne tilgjengelig for Kunden.

- Mindre konfigurasjonstjenester skal inngå som en integrert del av drifts- og vedlikeholdsfasen.

Dokumentasjon

- All relevant teknisk dokumentasjon og brukerdokumentasjon skal oppdateres ved endringer som påvirker funksjonalitet, konfigurasjon eller drift, jf. Bilag 1 kapittel 1.4.

- Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Kunden senest ved produksjonssetting av endringen.

Jf. Bilag 1 vedlegg2 – Ikke-funksjonelle krav.

Videreutvikling og tilpasning etter leveringsdag

Avtalens punkt 3.6

Leverandøren skal kunne bistå endringer eller tillegg i løsningen i hele avtaleperioden, jf. L12 i leveransetabellen.

Testtilnærming, inkludert godkjenningsprøve, som beskrevet i bilag 3 skal også danne grunnlag for test av nye integrasjoner eller større funksjonalitet som utvikles etter Leveringsdag. Kunde og Leverandør kan enes om et forenklet løp ved mindre utviklingsoppgaver der dette er hensiktsmessig.

Arbeidet skal baseres på arkitekturbeskrivelsen og følge SVVs prinsipper for integrasjon og sikkerhet. Detaljer knyttet til autentiseringsmekanismer for nye integrasjoner avtales nærmere, men bransjestandarder som Oauth2, Maskinporten, SCIM, OIDC er preferert.
Teststrategien fra etableringsfasen skal benyttes ved utvikling etter Leveringsdag.

Leverandøren skal dokumentere endringer og oppdatere relevant brukermateriell og teknisk dokumentasjon.

Arbeidet faktureres etter medgått tid basert på timesatser i Bilag 6. Fastpris kan avtales for større utviklingsoppgaver.

Informasjonssikkerhet

Avtalens punkt 6.1

Detaljerte krav til informasjonssikkerhet, herunder tilgangsstyring, logging, kryptering, sikkerhet ved integrasjoner, fremgår av Bilag 1 vedlegg 2 – Ikke-funksjonelle krav.

Personopplysninger

Avtalens punkt 6.2

Løsningen skal ivareta Kundens krav til personvern i tråd med gjeldende regelverk, herunder personvernforordningen (GDPR) og norsk lovgivning. Leverandøren skal inngå databehandleravtale med Kunden, fortrinnsvis basert på SSA-mal. Databehandleravtalen skal vurderes og aksepteres av Statens vegvesens IT sikkerhet og personvernjurist.

Detaljerte krav til behandling av personopplysninger kommer frem av Bilag 1 vedlegg 2 – Ikke-funksjonelle krav.

Partenes rettigheter

Avtalens punkt 7.1

Ved opphør av avtalen skal Kunden ha tilgang til egne data, datastrukturer og metadata i minimum 3 måneder. Data skal kunne hentes ut i lesbart format uten ekstra kostnad.

Avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettigheter partene hadde før avtalen. Det overføres ingen immaterielle rettigheter til Kunden med mindre dette er særskilt avtalt.

Selv om immaterielle rettigheter til løsningen ikke overføres til Kunden, skal følgende rettigheter være inkludert i leveransen:

- Bruksrett til konfigurasjoner som er utviklet eller tilpasset for Kunden.

- Full bruksrett til dokumentasjon som følger løsningen, inkludert teknisk dokumentasjon, opplæringsmateriell og brukerveiledninger.

- Rett til intern videre bruk av konfigurasjoner og dokumentasjon innenfor Kundens organisasjon.

- Rett til å tilpasse og videreutvikle konfigurasjoner og rapporter som er laget for Kunden, så langt dette ikke krever endringer i Leverandørens kildekode eller proprietære komponenter.

Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av tjenesten

Leverandøren må være oppmerksom på at avvik, forbehold og andre endringer til Kundens krav i bilag 1 kan medføre at tilbudet blir avvist.

Avtalens omfang

Avtalen punkt 1.1

Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon, skal Leverandøren påpeke dette her.

Fylles ut av Leverandøren.

Tjenesten

Avtalens punkt 2.1

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares

Leverandøren skal, basert på Bilag 1 (Kundens kravspesifikasjon) og tilhørende vedlegg, samt Kundens instruksjon for besvarelse av kravspesifikasjon, beskrive tjenesten her.

I tillegg skal besvarelse av tildelingskriteriet brukervennlighet besvares under dette kapitlet.

Leverandøren skal også beskrive de krav som eventuelt stilles til Kundens tekniske plattform for at Kunden skal kunne utnytte tjenesten. Leverandøren er nærmest til å vite hva slags teknisk plattform Kunden må ha for at Leverandørens tjeneste skal fungere i henhold til de kravene Kunden har gitt. Leverandøren skal derfor gi informasjon til Kunden dersom Kundens tekniske plattform/driftsmiljø må oppgraderes for at Leverandørens tjeneste skal kunne fungere.

Besvarelse av brukervennlighet

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares

Løsningen skal benyttes av mange brukere, både interne og eksterne, og det er viktig for Kunden at løsningen er enkel, brukervennlig og intuitiv. Brukerne har ofte flere prosjekter og roller, og vil ha behov for en god og brukervennlig løsning. Oppbyggingen av grensesnittet bør fremstå som mest mulig selvforklarende gjennom bruk av enkelt, tydelig og konsistent språk og begrepsbruk.

Leverandør bes beskrive her hvordan løsningen og tilhørende funksjonalitet sikrer god brukervennlighet for brukere med ulike roller og behov. Beskrivelsen under dette punktet vil sammen med demonstrasjon av utvalgte krav danne grunnlag for evaluering av tildelingskriteriet «brukervennlighet».

Brukervennlighet evalueres basert på:

- Beskrivelse av grensesnitt og brukeropplevelse i Bilag 2

- Demonstrasjon av utvalgte funksjonelle krav (Bilag 1 vedlegg 7 - POC oppgaver til demonstrasjon)

- Tilrettelagt test av løsning for utvalgte funksjonelle krav (se samme vedlegg)

.

Fylles ut av Leverandøren.

Leverandørens skal beskrive tjenesten ved å utfylle bilag 1, vedlegg 2 (Kundens kravspesifikasjon).

Besvarelse av ikke-funksjonelle krav

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares

Leverandøren bes beskrive hvordan den tilbudte løsningen oppfyller Kundens ikke-funksjonelle krav, slik de fremgår av Bilag 1 vedlegg 1 – Funksjonelle krav, og Bilag 1 vedlegg 2 – Ikke-funksjonelle krav, samt tilknyttede vedlegg. Beskrivelsen skal gi en fremstilling av løsningens tekniske utforming og vise hvordan løsningens tekniske egenskaper sikrer robusthet, ytelse og fremtidig tilpasning.

Besvarelsen skal inneholde:

- Overordnet arkitektur og hovedkomponenter, inkludert sammenheng mellom sentrale moduler, tjenester og eventuelle tredjepartskomponenter.

- Integrasjonsstrategi og API-håndtering (inkludert autentisering og sikkerhet).

- Skalerbarhet og fleksibilitet ved endrede behov.

- Mekanismer for informasjonssikkerhet og personvern.

Diagrammer eller illustrasjoner eller eksisterende kan benyttes der dette bidrar til økt forståelse

Besvarelsen under dette punktet vil sammen med krav-for-krav-besvarelsen i Bilag 1 danne grunnlag for evaluering av tildelingskriteriet «Ikke-funksjonelle krav».

Bilag 3: Etablering og gjennomføring av tjenesten

Plan for etableringsfasen

Avtalens punkt 3.1

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares

Formålet med etableringsfasen er å sette SVV i stand til å utnytte løsningen fullt ut så raskt som mulig. Leverandøren vil være leveranseansvarlig for denne fasen. Det henvises til bilag 1, pkt. 1.4 for nærmere beskrivelse av leveransene, L01-L10.

Leverandøren skal i sin besvarelse beskrive og visualisere en framdriftsplan for Leveransen, som spenner fra avtalesignaturtidspunktet til at formålet beskrevet over til løsningen er tatt i full bruk.

Statens vegvesen har som mål at ny læringsplattform tas i bruk fra 01.01.2027.

Fylles ut av Leverandøren.

Leverandøren skal her beskrive sitt forslag til prosjektgjennomføring av etableringsfasen, herunder:

- hvilke milepæler som er gjeldende for etableringsprosjektet

- hvilke aktiviteter (med estimert tidsbruk) som inngår i etableringsprosjektet, herunder også aktiviteter som knytter seg til tilbudte funksjonaliteter som krever utvikling etter tildeling av kontrakt og frem til leveransefrist og leveransemelding

- hvordan leverandøren sikre at kvalitet innarbeides før kundens akseptansetest/ godkjenningsprøve, herunder;

  - Om det anvendes miljøer for utvikling og test som er likt konfigurert som produksjonsmiljøet og dekker alle moduler som finnes i produksjonsmiljøet

  - Om det gjennomføres test av funksjonalitet, ytelse og sikkerhet, integrasjoner og tilsvarende

  - Om det anvendes syntetisk persondata i utvikling- og testmiljøer

- hvordan leverandøren vil involvere og samarbeide med SVV sine ressurser (inkl. forventet ressursbruk hos SVV), herunder:

  - For utarbeidelse av en omforent plan for import av data fra SVV sine systemer og registre samt plan for test og godkjenning av løsningen

Besvarelse av Gjennomføringsevne

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares

Leverandøren skal legge ved sitt forslag til prosjektgjennomføring av etableringsfasen. Besvarelsen inngår i evalueringen av tildelingskriteriet «Gjennomføringsevne».

Besvarelsen skal inneholde:

- Prosjektmetodikk og suksesskriterier
Hvilken metodikk som vil anvendes og hva som anses som suksesskriterier.

- Milepæler og aktiviteter 
Hvilke milepæler som gjelder med tilhørende aktiviteter, estimert tidsbruk (kalendertid) og ansvarsfordeling mellom Kunde og Leverandør.

  - Aktiviteter knyttet til SVVs kontakttjenester skal fremgå.

  - Aktiviteter som gjelder funksjonalitet som krever utvikling frem til leveringsdag skal fremgå.

- Kvalitetssikring og test
Hvordan kvalitet sikres før akseptansetest/godkjenningsprøve, inkludert:

  - Leverandørens egne tester (funksjonalitet, ytelse, sikkerhet og integrasjoner).

  - SVVs mulighet for test før leveringsdag.

  - Etablering av omforent test- og godkjenningsplan.

  - Bruk av testmiljøer lik produksjon og håndtering av syntetiske persondata.

- Samhandling og ressursbruk
Hvordan Leverandøren vil involvere og samarbeide med Kunden sine ressurser inkl. forventet ressursbruk (FTE). Med forventet ressursbruk (FTE) menes tid brukt på arbeidsmøter og tilsvarende dialog med Leverandøren. Det forutsettes ikke at Leverandøren skal estimere tid brukt på interne avklaringer og tilsvarende hos Kunden.

- Organisering av prosjektteam
Roller, nøkkelpersonell og struktur.

- Forvaltningsklar løsning og kompetanseoverføring
Hvordan kravene til forvaltningsklar løsning og dokumentasjon ivaretas, samt hvordan kompetanseoverføring og etablering av brukerstøtte gjennomføres.

Leverandørens faktureringstidspunkter for etableringsfasen angis i bilag 6, kapittel 6.1. Godkjenningsprøven gjennomføres i henhold til omforent testplan, jf. Bilag 3, kapittel 3.3.

Kunden skal undersøke den totale leveransen i en periode på fire 4 uker, 20 virkedager, etter at Leverandør har levert leveransemelding.

Kunden har som mål å ferdigstille alle interne forberedelser før Leverandøren starter integrasjonsarbeidet. Dette omfatter:

- Klargjøring av endepunkter og API-er

- Dokumentasjon av autentisering og levering av nøkler/sertifikater

- Valg og oppsett av mellomvare

- Intern verifikasjon av tekniske grensesnitt

<Fylles ut av Leverandøren>

Godkjenningsprøve og leveringsdag

Avtalens punkt 3.3

Kunden skal undersøke tjenesten innen 20 virkedager etter at tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden.

Oppstart av godkjenningsprøve forutsetter følgende:

- leverandør har gjennomførte en samlet test i henhold til omforent overordnet testplan

- leveransemelding er overlevert Kunde med informasjon om hva som er testet og resultatet av denne testen

- leveransen er tilgjengeliggjort for Kunde

- leveransen møter avtalte inngangskriterier for oppstart av Godkjenningsprøve i henhold til omforent overordnet testplan

  - Hvis ikke annet blir avtalt settes antall akseptable feil til:

    - A-Feil - 0	B-Feil - 3	C-Feil – 20

Dersom piloten avdekker feil som overstiger avtalte godkjenningskriterier for leveransen skal Leverandør utbedre feil, reteste og tilgjengeliggjøre en ny leveranse som møter inngangskriterier for Godkjenningsprøve. Dersom ikke annet blir avtalt settes følgende akseptable godkjenningskriterier for leveransen:

- A-Feil - 0	B-Feil - 0	C-Feil – 10

Kunden skal da undersøke tjenesten på nytt i en periode på 10 virkedager etter at Leverandøren har levert leveransemelding.

Godkjenningsprøve skal utføres i testløsning.

<Fylles ut av Leverandøren>

Organisering i etableringsfasen

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares.

Kundens nøkkelpersonell i etableringsfasen er som følger. Leverandørens organisering må følge og matche disse:

| Rolle | Ansvar |
| --- | --- |
| Prosjektleder | - Planlegging av prosjektarbeidet - Daglig ledelse av prosjektet - Koordinering og oppfølging mot Leverandør |
| Arkitekt | - Ivareta helhetsperspektivet for løsningsarkitekturen - Sikre at IKT-krav til Skytjeneste blir ivaretatt - Koordinere med resten av IKT - Verifisere IKT krav/ikke funksjonelle krav |
| Funksjonelt ansvarlig | - Sikre at funksjonelle behov blir ivaretatt - Teste funksjonelle krav |
| Testleder | - Sikre omforent overordnet testplan - Identifisere behov for testressurser og -data - Sikre utarbeidelse av testbeskrivelser - Styre Kundens test |

<Fylles ut av Leverandøren>

Leveransefrist og leveransemelding

Avtalens punkt 3.2

Kunden skal ha tilgang til tjenesten så snart som mulig etter kontraktsignering. Endelig leveransefrist og leveransemelding for etableringsfasen fastsettes iht. leverandørens beskrivelse av pkt. 3.1.

Dokumentasjon og opplæring

Avtalens punkt 3.4

Leverandøren skal beskrive sin samlede plan for dokumentasjon og opplæring i etableringsfasen. Planen skal understøtte kravene i Bilag 1 kapittel 1.6 og sikre at både prosjektressurser, nøkkelroller og sluttbrukere får nødvendig kompetanse for å ta løsningen i bruk og forvalte den etter beste praksis.

Opplæring og dokumentasjon skal gjennomføres i samsvar med relevante leveranser, herunder L01, L02, L07 og L09, jf. Bilag 1 kapittel 1.4.1.

Fylles ut av Leverandøren.

Leverandørens beskrivelse bør inneholde følgende:

- Helhetlig plan for opplæringsaktiviteter i etableringsfasen, inkludert tema, målgruppe, format, metode og varighet

- En beskrivelse av hvordan digital og selvbetjent systemstøtte utvikles og leveres som en del av L09. Systemstøtten skal dekke behovet til alle målgrupper

- Leverandøren skal beskrive hvilke formater systemdokumentasjon som brukes, hvilken type dokumentasjon som produseres i etableringsfasen, hvordan dokumentasjonen oppdateres ved endringer i løsningens funksjonalitet, og hvordan dokumentasjonen gjøres tilgjengelig for kundens prosjekt- og forvaltningsmiljø.

Leverandørens plan for opplæring skal prises iht. bilag 6, pkt. 6.2.3..

Bilag 4: Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner

Leverandørens ansvar for tjenesten

Avtalens punkt 2.1

Leverandøren skal beskrive og legge ved sin standard SLA som en del av tilbudet.

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares:

Besvarelsen skal inneholde:

- Beskrivelse av om det tilbys brukerstøtte og support utover den normale arbeidstid.

- Beskrivelse av Leverandørens tjenestenivåavtale (SLA) med garantert tilgjengelighet/oppetid for tilbudte tjenester og hvordan denne beregnes. Dersom Leverandøren kan tilby ulike garantier skal disse beskrives under. Den tilbudte tilgjengelighets-/opptidsgarantien bør dokumenteres med historisk data i et vedlegg.

- Rutine for håndtering av feilmeldinger og oppfølging av pågående saker, herunder saker med behov for eskalering

- Rutine for håndtering av uønskede hendelser

- Rutine for klassifisering av feil

- Frister for reaksjonstid og feilretting (De tilbudte frister bør dokumenteres med historisk data i et vedlegg)

- Angi kategorier for endringsforespørsler fra kunden og responstider på endringsforespørsler. Beskriv hvordan Leverandøren sikrer forutsigbarhet og kontroll med endringer.

Leverandørens tilbudte tjenestenivå skal være inkludert i Kundens vederlag for tjenesten jf. Bilag 6. Dersom Leverandøren kan tilby annet tjenestenivå (eks. annen brukerstøtte og support eller annen tilgjengelighet/oppetidsgaranti) skal Leverandøren angi dette i Bilag 6.

Leverandøren skal tilby support og brukerstøtte, som er tilgjengelig innenfor normal arbeidstid på virkedager (kl. 0800-1600).

Kundens forretningsspråk er norsk. Første- og andrelinjestøtte gis på norsk. Tredjelinjestøtte gis på norsk og/eller engelsk.

Øvrige vilkår for Leverandørens standard tjenestenivåavtale angis her.

Fylles ut av Leverandøren.

Leverandørens standard tjenestenivåavtale bør inneholde følgende:

- Beskrivelse av tilgjengeligheten og oppetid på løsningen, inkludert beskrivelse av hvordan tilgjengelighet og oppetid beregnes.

- Beskrivelse av håndtering av uønsket hendelser, herunder

  - Klassifiseringen av feil

  - Frister for reaksjonstid og feilretting

  - Rutine for å melde feil til leverandøren, inkludert kontaktpunkt for feilmelding og eskalering

- Beskrivelse av responstider for løsningen

Økonomisk kompensasjon for brudd på avtalt tjenestenivå

Avtalens punkt 9.2.4

Leverandøren beskriver her de økonomiske kompensasjoner for brudd på avtalt tjenestenivå og hvordan disse beregnes.

Fylles ut av Leverandøren.

Bilag 5: Administrative bestemmelser

Partenes representanter

Avtalens punkt 1.5

Bemyndiget representant for partene (som kan opptre i saker som angår avtalen) skal oppgis her.

Disse representantene har myndighet til å:

- Godkjenne endringer og beslutninger som krever avtalerettslig forankring.

- Eskalere saker som ikke kan løses operativt.

- Sikre at avtalen følges i henhold til kontraktens bestemmelser.

Presisering:

- Bemyndigede representanter er ikke det samme som nøkkelpersonell i etableringsfasen jf. kapittel 3.4.

| Rolle | Leverandør | Kunde |
| --- | --- | --- |
| Kontaktperson merkantilt/kommersielt | Fylles ut av Leverandøren. | [Fylles ut av Kunden i forbindelse med kontraktsignering] |
| Kontaktperson operativ/forvaltning (SPOC) | Fylles ut av Leverandøren. | [Fylles ut av Kunden i forbindelse med kontraktsignering] |

Partene skal varsle hverandre skriftlig minimum tretti (30) kalenderdager før bemyndiget representant skal skiftes ut. Ny representant skal ha nødvendig kompetanse og myndighet til å ivareta partenes interesser i avtalen.

Veiledning: Minimumskrav er at hver part angir merkantil kontaktperson og SPOC. Andre roller kan angis etter behov.

[Fylles ut av partene i forbindelse med kontraktsignering.]

Samhandling og møter

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares:

Leverandøren skal foreslå oppsett for møtearenaer med tanke på nivå og frekvens her:

<Fylles ut av Leverandøren>

Leverandøren skal beskrive hvordan samhandling med Kundens prosjektorganisasjon og forvaltningsmiljø ivaretas, herunder hvordan overlevering til forvaltning planlegges og gjennomføres. Kunden vil etablere en intern samhandlingsavtale mellom systemeier og forvaltning for å sikre tydelig ansvar i driftsfasen. Dette påvirker ikke Leverandørens forpliktelser, men Leverandøren skal forholde seg til Kundens operative kontaktpunkt (SPOC) som angitt i dette bilaget.

En part kan kalle inn den andre parten til møte med 5 virkedagers varsel. Hensikten med møtene er å følge opp avtaleforholdet og leveranser. Møtene avholdes som hovedregel digitalt, men kan gjennomføres fysisk i Oslo -området dersom partene blir enige om dette.

<Fylles ut av Leverandøren>

Lønns og arbeidsvilkår

Avtalens punkt 11.2

Leverandøren skal dokumentere at lønns- og arbeidsvilkår for egne og eventuelle underleverandørers ansatte er i samsvar med gjeldende allmenngjorte tariffavtaler. Dokumentasjon skal leveres ved kontraktsinngåelse og deretter på forespørsel fra Kunden, eller når det skjer endringer som kan påvirke vilkårene. Manglende dokumentasjon kan gi grunnlag for mislighold. Dokumentasjon kan være egenerklæring eller tredjepartserklæring.

Dokumentasjonen kan bestå av en egenerklæring eller en tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og eventuelle underleverandørers forpliktelser.

Skriftlighet

Avtalens punkt 11.4

Varsler og meldinger knyttet til avtalen skal sendes til e-postadressen oppgitt på avtalens forside, med mindre annet er avtalt skriftlig. Endringsmeldinger og formelle varsler skal sendes med kopi til begge representanter og kvittering for mottak skal kreves.

[Fylles ut av partene i forbindelse med kontraktsignering.]

Avtalens varighet

Avtalens punkt 5.1

Avtalen gjelder i 3 (tre) år regnet fra leveringsdag. Kunde har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1+1 år. Samlet varighet kan ikke overstige 6 år. Opsjon skal bekreftes skriftlig av bemyndiget representant, og Leverandøren kan ikke kreve endringer i pris utover det som er avtalt i Bilag 6.

Personopplysninger

Avtalens punkt 6.2

Dersom Leverandøren benytter underdatabehandlere til behandling av personopplysninger, skal disse navngis her og godkjennes av Kunden. Endringer i underdatabehandlere skal varsles skriftlig minst tretti (30) kalenderdager før endring, og Kunden kan nekte uten begrunnelse.

Rutiner for varsling og beskrivelse av underdatabehandlere kommer frem av kravtabellen SSA-L Bilag 1 Vedlegg 2 Ikke-funksjonelle krav. Se Bilag 5 vedlegg 1 - mal LMS databehandleravtale_bilag_2020 og Bilag 1, kapittel 1.11 for overordnede krav.

Tabellene nedenfor fylles før kontraktsignering, basert på Leverandørens besvarelse av kravene merket PEO i kravtabellen.

Tabell 6.3 Underdatabehandlere

| Foretaksnavn | <Fylles ut av Leverandøren> |
| --- | --- |
| Tilknytning til leveransen | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Organisasjonsnummer | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Forretningsadresse | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Postadresse | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Arbeidssteder / lokasjoner (land) | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Aktuelt / aktuelle driftsentre e.l. (om relevant) | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Telefonnummer | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Kontaktperson (navn, telefon, e-post) | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Beskrivelse av aktuelle tilgangsroller og rettighetsnivåer for personell hos aktøren | <Fylles ut av Leverandøren> |

Formålet med oversikten er å sikre Kunden kontroll med hvem som håndterer opplysninger.

Oversikt over godkjente lokasjoner hvor behandling av Kundens data kan finne sted:

| Navn på foretaket som råder over lokasjonen | <Fylles ut av Leverandøren> |
| --- | --- |
| Organisasjonsnummer til foretaket som råder over lokasjonen | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Tilknytning til Tjenesten | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Adresse | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Land | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Telefonnummer | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Kontaktperson (navn, telefon, e-post) | <Fylles ut av Leverandøren> |
| Beskrivelse av aktuelle tilgangsroller og rettighetsnivåer for personell ved lokasjonen | <Fylles ut av Leverandøren> |

Leverandøren skal oppgi samtlige lokasjoner hvor Leverandøren, inklusiv Leverandørens underdatabehandlere, vil ha teknisk mulighet til å aksessere eller på annen måte behandle Kunden data.

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale skal komme frem av Bilag 6 og tilhørende vedlegg. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift.

I tilfeller der en Leverandør har unnlatt å prise en prisenhet vil Kunde anta prisenheten som inkludert i tilbudssummen. Forutsetninger og betingelser for de ulike prisene kommer frem i dette bilaget kap 6.1 – kap 6.6.

Alle prisposter med estimert mengde fra Kunde er volum lagt til grunn for evalueringen. Reelt volum kan avvike fra dette.

Vederlag

Vederlag for leveranser fram til leveringsdag

Vederlag for leveranser fram til leveringsdag skal prises i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS, i henhold til leveransene som er angitt bilag 1, kapittel.1.4.

Vederlag for leveranser etter leveringsdag

Vederlag for leveranser etter leveringsdag skal prises i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS, i henhold til leveransene som er angitt bilag 1, kapittel.1.4.

Programvarelisenser/skytjenestekostnader i drift prises i tabell 1F i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS. Prisen skal inkludere alle nødvendige kostnadselementer.

Dersom Leverandøren har en trappetrinns modell for prising av brukere, skal denne oppgis i tabell 1F-1 i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS. Dersom Leverandør i tillegg opererer med site-lisens hvor det er en fast lisenspris uavhengig av antall brukere, skal dette også oppgis i tabell 1F-1 i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS. Det er Leverandørens ansvar å sørge for at pris oppgitt i tabell 1F-1 samsvarer med totalpris oppgitt i tabell 1F.

Kunden skal betale for faktisk antall brukere. Pris oppgitt i tabell, med en eventuell trappetrinnspris oppgitt i tabell 1D-1, i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS, skal benyttes ved regulering av pris. Prisene legges inn i dette bilaget etter kontraktsignering.

Bilag 1, kapittel 1.2.3 og Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS tabell 1F viser antall brukere per gruppe som er lagt til grunn for prisingen. Disse tallene er estimater basert på Kundens nåværende organisasjon og skal benyttes som referanse for beregning av lisenskostnader i tilbudet. Leverandøren skal prise lisenskostnader i henhold til disse gruppene og oppgi eventuelle intervaller eller trappetrinnsmodeller i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS.

Dersom Leverandøren tilbyr site-lisens, skal dette også fremgå av prisskjemaet. Eventuelle kostnader ved endringer i antall brukere skal beskrives her.

Vederlag (fastpris) for brukerstøtte/support oppgis i SSA-L Bilag 6 vedlegg 1 Prisskjema tabell 1F.

Vederlag for opsjoner

Vederlag for opsjoner skal prises i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS, i henhold til leveransene som er angitt bilag 1, kapittel.1.4.

Vederlag for timepris

Vederlag for timepris skal prises i Bilag 6 vedlegg 1 - Prisskjema LMS, i henhold til leveransene som er angitt bilag 1, kapittel.1.4.

Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Avtalens punkt 4.2

Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at alle vederlagspostene kan kontrolleres av Kunden, inkludert eventuelle påløpte standardiserte kompensasjoner. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer.

Vederlag for leveranser fram til leveringsdag faktureres først etter godkjent godkjenningsprøve.

Etter godkjent godkjenningsprøve, faktureres løpende vederlag månedlig, og arbeid etter medgått tid månedlig.

Fakturaer som mangler nødvendig innhold, vil bli returnert til Leverandøren. Det aksepteres ikke purregebyr eller inkassovarsel der årsaken til for sen innbetaling er at påkrevd informasjon ikke er oppgitt på faktura.

Statens vegvesen mottar kun elektronisk faktura fra sine leverandører. Faktura skal sendes i EHF-format.

Se informasjon om merking av faktura til Statens vegvesen her: Faktura til Statens vegvesen.

Elektronisk faktura skal også merkes med:

- Deres ref.: KNNORD

- Kontraktsnummer: 25/223727

Prisendringer

Avtalens punkt 4.5

Vederlag for tjenesten er faste de første år 2, og kan deretter endres i henhold til SSBs konsumprisindeks, ref. pkt. 4.5 i Generell avtaletekst.

For opsjonsårene av Avtalen gjelder kostnadene som angitt i SSA-L Bilag 6 vedlegg 1 Prisskjema merket opsjon. Leverandøren har adgang til å endre kostnadene for opsjonsårene.

Kostnaden kan kun justeres dersom kostnaden i Leverandørens avtale med Leverandøren av skytjeneste justeres. Leverandøren skal justere kostnaden ned dersom kostnaden i Leverandørens avtale med Leverandøren av skytjeneste reduseres. Leverandøren kan justere kostnaden opp dersom kostnaden i Leverandørens avtale med Leverandøren av skytjeneste øker. Leverandøren må kunne dokumentere at en eventuell endring er basert på endringer i kostnader i Leverandørens avtale med Leverandøren av skytjenesten. Kostnaden skal ved reduserte kostnader endres innen 3 måneder etter at endringen i Leverandørens avtale med Leverandøren av skytjenesten tok effekt. Endringene skal tilsvare endringen i Leverandørens avtale med Leverandøren av skytjenesten.

Timeprisene for bistand, jf. 6.1.4, er faste frem til 31.12.2027, og kan deretter endres i henhold SSBs produsentprisindeks for tjenester knyttet til informasjonsteknologi.

Reise og utlegg

Utlegg, herunder reise- og diettkostnader, skal være inkludert i prisen. De dekkes bare i den grad de er avtalt i det enkelte tilfelle ved leveranse av konsulentbistand etter medgått tid. I disse tilfellene skal reise- og diettkostnadene spesifiseres særskilt og dekkes etter statens gjeldende satser hvis ikke annet er avtalt. Reisetid faktureres bare hvis det er særskilt avtalt.

Avbestilling

Avtalens punkt 5.2

Avbestillingsgebyr i generell avtaletekst er gjeldende.

Partenes plikter i avslutningsperioden

Avtalens punkt 5.3

Timepris for Leverandørens ytelser i forbindelse med avslutning av avtalen følger prisen på bistand/konsulentytelser som angitt i pkt 6.3.

Bilag 7: Endringer i den generelle avtaleteksten

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles her med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag, jf. avtalens punkt 1.3.

Leverandøren bør være oppmerksom på at avvik, forbehold og endringer i avtalen kan medføre at tilbudet blir avvist.

Alle slike endringer skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det er gjort endringer til samt resultatet av endringen.

Endringstabell:

| Henvisning til avtalens punkt og ev. avsnitt | Erstattes med |
| --- | --- |
|  | Ny formulering/tekst må angis |

Bilag 8: Endringer av avtalen etter avtaleinngåelsen

Avtalens punkt 1.4

Dersom Kunden og Leverandøren har kommet til enighet om en endringsavtale (både i forhold til innhold, eventuelt endring i vederlag og endring i tidsplan), skal endringen (innhold, justert vederlag og justert tidsplan) fremkomme her.

Hver endring skal være underskrevet av bemyndiget representant for partene.

Det er Leverandøren som er ansvarlig for at det føres en fortløpende katalog over endringene som utgjør bilag 8. Leverandøren er også ansvarlig for at Kunden uten ugrunnet opphold gis en oppdatert kopi. Kunden må selv holde oversikt over hvilke endringsanmodninger de har sendt og hvilke endringsoverslag de har mottatt.

Kunden er ansvarlig for at endringene det er anmodet om ikke er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Endringer som anses som vesentlige vil bli betraktet som direkte anskaffelser og enhver som mener at det er foretatt en direkteanskaffelse kan klage inn Kunden for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse (hva endringen går ut på, konsekvenser for ev. vederlagsjustering, fremdriftsplan m.m.) | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 9: Vilkår for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveranser

Leverandørens ansvar for tredjepartsleveranser

Avtalens punkt 2.2

I den grad tredjepartsleveranser er inkludert i tjenestene fra Leverandøren, skal kopi av vilkårene for Kundens tilgang og bruk av tredjepartsleveransene være vedlagt her.

Tabell over tredjepartsleveranser (Leverandør fyller ut):

| Tredjepart | Kort beskrivelse av tjenesten som leveres fra tredjepart | Referanse til vilkår som er bindende for Kunden *) |
| --- | --- | --- |

*) Kan IKKE være en lenke, vilkårene skal legges ved i denne avtalen i sin helhet